UWAGA!!!
 PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ
e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35 

fax: (012) 274-08-20

DOM MIESZKALNY ”GRÓDEK”
· technologia murowana
· wolnostojący jednorodzinny 
· parterowy
· niepodpiwniczony

· poddasze użytkowe

	Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        
	2 946,37 zł

	Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     
	670,80 zł

	
	
	
	

	1.                
	stan surowy otwarty
	77 292,39 zł
	

	2.               
	stan wykończeniowy
	64 003,19 zł
	

	3.      
	ogółem roboty budowlane
	141 295,58 zł
	

	4.                                   
	instalacje
	24 761,74 zł
	

	
	
	
	

	TABELA ELEMENTÓW

	
	
	
	

	Lp
	Stany robót
	Cena całkowita
	Udział % w cenie obiektu

	1
	Stan zerowy
	21 490,61 zł
	12,9%

	2
	Stan surowy
	55 801,78 zł
	33,6%

	3
	Stan wykończeniowy wewnętrzny
	48 471,84 zł
	29,2%

	4
	Stan wykończeniowy zewnętrzny
	15 531,35 zł
	9,4%

	5
	Roboty instalacyjne
	14 867,25 zł
	9,0%

	6
	Roboty elektryczne
	9 894,49 zł
	6,0%

	 
	Ogółem
	166 057,32 zł
	100,0%


Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartał 2011.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników i może ulec zmianie. Oszczędności można uzyskać np. wykonując część prac systemem gospodarczym, zatrudniając odrębne ekipy budowlane dla poszczególnych etapów prac, zamieniając materiały zaproponowane w projekcie na inne, stosując materiały użyte do budowy i wykończenia o niższej jakości, redukując koszty transportu (bezpłatny dowóz na budowę przy zakupach większych ilości materiałów).
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
	Budynek jednorodzinny GRÓDEK: roboty budowlane
	
	

	Opis robót
	J.m.
	Ilość

	Wykopy i zasypy
	m3
	75,0

	Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z izolacjami
	m3
	9,6

	Ściany fundamentowe zewnętrzne betonowe gr. 25cm z izolacjami
	m2
	58,3

	Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 20cm z izolacjami
	m2
	6,8

	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych izolowane termicznie z tynkowaniem i malowaniem
	m2
	91,9

	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych z obustronnym tynkowaniem i malowaniem
	m2
	13,4

	Ścianki działowe z cegły kratówki obustronne tynkowane i malowane
	m2
	18,9

	Elementy konstrukcyjne żelbetowe - belki, podciągi, słupy, nadproża
	m3
	3,8

	Płyty żelbetowe stropowe
	m2
	31,1

	Schody wewnętrzne żelbetowe
	m2
	5,2

	Schody zewnętrzne
	m2
	3,0

	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16
	t
	1,2

	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe
	m
	36,0

	Elementy konstrukcyjne drewniane na dach
	m3
	3,4

	Pokrycie dachów dachówką
	m2
	93,6

	Montaż rynien dachowych i rur spustowych
	m
	35,1

	Podłoga na gruncie - wykończenie: terakota
	m2
	13,9

	Podłoga na gruncie - wykończenie: parkiet
	m2
	22,2

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: terakota
	m2
	13,9

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: parkiet dębowy
	m2
	22,5

	Stolarka drewniana okienna
	m2
	17,0

	Stolarka drewniana drzwiowa zewn. i wew.
	m2
	11,8

	Balkony z wykończeniem
	m2
	3,6

	Schody wejściowe z wykończeniem
	m2
	5,4

	Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej
	m2
	13,4


1

