UWAGA!!!
 PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ
e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35 

fax: (012) 274-08-20

DOM MIESZKALNY ”JAWORZYNKA NOWA”
· technologia murowana
· wolnostojący jednorodzinny

· parterowy
· podpiwniczony

· poddasze użytkowe

	Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        
	2 160,99 zł

	Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     
	675,94 zł

	
	
	
	

	1.                
	stan surowy otwarty
	158 731,86 zł
	

	2.               
	stan wykończeniowy
	140 469,48 zł
	

	3.      
	ogółem roboty budowlane
	299 201,34 zł
	

	4.                                   
	instalacje
	48 567,40 zł
	

	
	
	
	

	TABELA ELEMENTÓW

	
	
	
	

	Lp
	Stany robót
	Cena całkowita
	Udział % w cenie obiektu

	1
	Stan zerowy
	74 684,28 zł
	21,5%

	2
	Stan surowy
	84 047,58 zł
	24,2%

	3
	Stan wykończeniowy wewnętrzny
	105 100,74 zł
	30,2%

	4
	Stan wykończeniowy zewnętrzny
	35 368,74 zł
	10,2%

	5
	Roboty instalacyjne
	34 780,25 zł
	10,0%

	6
	Roboty elektryczne
	13 787,15 zł
	4,0%

	 
	Ogółem
	347 768,74 zł
	100,0%


Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartał 2011.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników i może ulec zmianie. Oszczędności można uzyskać np. wykonując część prac systemem gospodarczym, zatrudniając odrębne ekipy budowlane dla poszczególnych etapów prac, zamieniając materiały zaproponowane w projekcie na inne, stosując materiały użyte do budowy i wykończenia o niższej jakości, redukując koszty transportu (bezpłatny dowóz na budowę przy zakupach większych ilości materiałów).
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
	Budynek jednorodzinny JAWORZYNKA NOWA: roboty budowlane
	
	

	Opis robót
	J.m.
	Ilość

	Wykopy i zasypy
	m3
	160,0

	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami
	m3
	15,7

	Ściany fundamentowe zewnętrzne betonowe gr. 30cm z izolacjami
	m2
	90,2

	Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 25cm z izolacjami
	m2
	17,6

	Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 20cm z izolacjami
	m2
	13,2

	Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 19cm z izolacjami
	m2
	35,3

	Elementy konstrukcyjne żelbetowe piwnic - belki, podciągi, słupy, nadproża
	m3
	1,9

	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych izolowane termicznie z tynkowaniem i malowaniem
	m2
	108,6

	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych z obustronnym tynkowaniem i malowaniem
	m2
	34,0

	Ścianki działowe z cegły kratówki obustronne tynkowane i malowane
	m2
	27,7

	Ścianki działowe z cegły pełnej obustronne tynkowane i malowane
	m2
	10,2

	Elementy konstrukcyjne żelbetowe - belki, podciągi, słupy, nadproża
	m3
	4,5

	Schody wewnętrzne żelbetowe
	m2
	6,9

	Schody zewnętrzne
	m2
	2,6

	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16
	t
	3,2

	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe
	m
	52,0

	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (drewno konstrukcyjne)
	m3
	5,6

	Pokrycie dachów dachówką
	m2
	157,4

	Montaż rynien dachowych i rur spustowych
	m
	54,6

	Podłoga na gruncie - wykończenie: terakota
	m2
	61,3

	Podłoga na gruncie - wykończenie: posadzka cementowa
	m2
	7,4

	Strop żelbetowy nad piwnicami wykończenie: terakota
	m2
	27,6

	Strop żelbetowy nad piwnicami - wykończenie: parkiet dębowy
	m2
	33,5

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: terakota
	m2
	17,1

	Strop żelbetowy nad parterem - wykończenie: parkiet dębowy
	m2
	43,6

	Stolarka drewniana okienna
	m2
	32,6

	Stolarka drewniana drzwiowa zewn. i wew.
	m2
	24,4

	Balkony, wejście do budynku i taras z wykończeniem
	m2
	40,9

	Nawierzchnia pod wiatą
	m2
	18,0

	Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej
	m2
	16,6


1

