UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ”DZIEKANOWICE 34 ”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2225 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     527 zł

1.stan surowy otwarty               128.345,34

2.stan wykończeniowy              119.655,99

3.ogółem roboty budowlane      248.001,33

4.instalacje                                   68.442,98

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 30.559,99 | 9,7 |
| 2. | ### Stan surowy | 97.785,35 | 30,9 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 91.654,51 | 29,0 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 28.001,48 | 8,8 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 52.520,28 | 16,6 |
| 6. | Roboty elektryczne | 15.922,70 | 5,0 |
|  | Ogółem | 316.444,31 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kw. 2015r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)